PLANO DE TESTE PARA

Biblioteca Comunitária

Registro de Mudanças

| Versão | Data de Mudança | Por | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| número da versão | Data de Mudança | Nome da pessoa que fez as mudanças | Descrição das mudanças feitas |

1	INTRODUÇÃO	2

1.1	Escopo	2

1.1.1	No escopo	2

1.1.2	Fora do escopo	2

1.2	Objetivos de Qualidade	2

1.3	Papéis e Responsabilidades	2

2	METODOLOGIA DE TESTE	3

2.1	Visão Geral	3

2.2	Fases de Teste	3

2.3	Triagem de Erros	3

2.4	Critérios de Suspensão e Requisitos de Retomada	3

2.5	Completude do Teste	3

2.6	Atividades do projeto, estimativas e cronograma	4

3	ENTREGÁVEIS DE TESTE	4

4	NECESSIDADES DE RECURSOS E AMBIENTE	4

4.1	Ferramentas de Teste	4

4.2	Ambiente de Teste	4

5	TERMOS / ACRÔNIMOS	5

- Introdução

O Plano de Teste é projetado para descrever o escopo, abordagem, recursos e cronograma de todas as

atividades de teste do projeto Biblioteca Comunitária.

O plano identifica os itens a serem testados, os recursos a serem testados, os tipos de teste a serem

realizados, o pessoal responsável pelo teste, os recursos e o cronograma necessários para concluir o

teste e os riscos associados ao plano.

  - Escopo

    - No escopo

O escopo dos testes para este projeto se concentrará na validação dos seguintes módulos e funcionalidades, através de testes manuais e unitários:

Testes Funcionais/Manuais:

QT-001: Apenas o título
QT-002: Apenas o título

QT-003: Apenas o título
QT-004: Apenas o título

Testes Unitários:

Descrever teste unitario 1
Descrever teste unitario 2

Exemplo: Teste da classe/método responsável pela lógica de negócio de realizar uma devolução, focando na atualização de status do livro

    - Fora do escopo

Testes de Segurança: Não serão realizados testes para identificar vulnerabilidades de segurança na aplicação.

  - Objetivos de Qualidade

- Garantir que o software sob teste (SUT) esteja em conformidade com os requisitos funcionais de Empréstimo, Devolução e Gestão de Unidades.

- Identificar e corrigir defeitos/problemas críticos relacionados à persistência de dados (leitura e escrita nos CSVs) antes de entrar em operação.

- Garantir uma cobertura de código razoável  nas classes de lógica de negócio.

- Verificar que as exceções (ex: FileNotFoundException, NullPointerException) são tratadas de forma elegante, sem travar a aplicação

  - Papéis e Responsabilidades

Neste projeto, a equipe de teste é composta pelos próprios desenvolvedores. Os papéis foram distribuídos de forma colaborativa, onde todos os membros atuam como Analistas de Teste e Qualidade.

Papel: Analista de Teste / Desenvolvedor de Testes

Responsável(eis): Thiago Melo, Bruno Gabriel, Eduardo Barros, Luigi Bongiolo e Thiago Pereira

Principais Responsabilidades: Planejar e projetar os casos de teste (manuais e unitários). - Desenvolver os scripts de teste unitário utilizando JUnit. - Executar os casos de teste manuais. - Registrar e documentar os defeitos encontrados. - Preencher e manter este Plano de Teste.

- Metodologia de Teste

  - Visão Geral

Mencionar o motivo da adoção de uma determinada metodologia de teste método para o projeto. A metodologia de teste selecionada para o projeto pode ser

- Cascata

- Iterativo

- Ágil

- RUP

  - Fases de Teste

As fases de teste definem os tipos de teste a serem executados no software sob teste (SUT ). As fases de testes dependem do escopo do projeto, restrições de tempo e orçamento.

  - Triagem de Erros

O objetivo da triagem é

- Definir o tipo de resolução para cada erro

- Priorizar os erros e determinar um cronograma para todos os “Erros a serem corrigidos”.

  - Critérios de Suspensão e Requisitos de Retomada

- Critérios de Suspensão: A execução dos testes será suspensa se um defeito de prioridade Crítica for encontrado que bloqueie a execução de múltiplos outros casos de teste.

- Requisitos de Retomada: A execução dos testes será retomada assim que o defeito bloqueante for corrigido pela equipe e uma nova versão estável do software for disponibilizada.

  - Completude do Teste

Os testes da "Entrega 1" serão considerados completos quando os seguintes critérios forem atendidos:

- 100% dos casos de teste manuais definidos no escopo foram executados.

- 100% dos testes unitários planejados foram implementados e estão passando com sucesso (status "verde").

- Nenhum defeito de prioridade Crítica ou Alto permanece sem correção.

  - Atividades do projeto, estimativas e cronograma

Descreva as atividades de teste a serem realizadas no projeto, suas estimativas e cronograma

- Entregáveis de Teste

Aqui estão alguns exemplos de resultados

- Plano de teste - Casos de teste - Matriz de rastreabilidade de requisitos - Relatório de erros - Estratégias de Teste - Métricas de Teste - Assinatura do cliente

- Necessidades de Recursos e Ambiente

  - Ferramentas de Teste

JUnit 5: Framework para desenvolvimento e execução de testes unitários em Java.

TestLink: Ferramenta para gerenciamento e documentação dos casos de teste manuais.

Git / GitHub: Sistema de controle de versão para o código-fonte e todos os artefatos de teste.

IDE de Desenvolvimento Java:  IntelliJ IDEA para codificação e execução dos testes

  - Ambiente de Teste

Mencione os requisitos mínimos de hardware que serão usados para testar o software.

Os seguintes softwares são necessários, além de softwares específicos do cliente.

- Windows 10  e superior / MacOS

- JDK 21

- MS Exchange, etc.

- Termos / Acrônimos

Faça uma menção a quaisquer termos ou acrônimos usados ​​no projeto

| TERMO / ACRÔNIMO | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| API | Application Program Interface |
| SUT | Software Under Test |